## Slide 1: 自我介绍，巴拉巴拉
Notes: 自我介绍完成后的过渡：
相信大家都学过软件工程这门课，但没有实际应用经验，你们无法体会到软件工程 对于软件开发的重要意义
接下去我会在尽可能短的时间内，把我所了解的告诉大家：软件工程是如何在企业中应用的，以及我们的团队工作是怎样的。
介绍下NEWEGG（CMMI 4），CMMI 是一个过程改进框架。最高级别是5（军工，国防应用），NEWEGG 早在10年就达到了4的level

## Slide 2: 开发流程之瀑布模型
过程
产物
Notes: 瀑布模型（传统）
为什么是瀑布：传统的 软件开发流程是一个文档驱动的流程，它将整个软件开发过程划分为顺序相接的几个阶段，每个阶段都必需完成全部规定的任务（文档）后才能够进入下一个阶段
CMMI 介入：CMMI 在每个阶段 都会有一些数据分析，举个例子：同样复杂程度的项目，我们之前平均的需求问题数是8个，但这个项目就有20个。可能我们就需要寻找问题了
（CMMI 最高2五级，军工国防）
过程产生的职位：项目经理，开发，测试，需求分析人（BSA），配置版本库管理员，质量工程师。

## Slide 3: 瀑布模型的优点
过程
优点：
1、直观，清晰，易理解
2、产生很多文档，便于后期更改维护
3、标准的流程可以帮助规避一些风险

## Slide 4: 瀑布模型风险
Chart: 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.7 | 3.5
开发进度 | 0 | 1 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3
开发进度
项目进度
原计划交付日期
实际交付日期
集成测试时发现方案缺陷
瀑布模型的风险：
1、设计方案不稳定
2、需求变更时
3、潜在的需求未被发现

## Slide 5: 案例：最好的交通工具
福特公司的创始人Henry Ford先生到处跑去问客户：“您需要一个什么样的更好的交通工具？”几乎所有人的答案都是：“我要一匹更快的马”。
Notes: 这是100年前的故事了，和互联网在当下的处境很像。
这些模型，方法论，可以脱离软件，扩散到生活去

## Slide 6: 总结
特点 | 优点 | 不足
重视文档 | 便于后续维护 | 更改软件，意味着文档也要随着更新，带来时间成本上的消耗。
规范，清晰的流程 | 角色分工明确，便于管理 | 积极主动性不高，各自完成自己的部分。
 | 设计，需求稳定时就像一台有条不紊运行的机器，效率，质量都非常高 | 由于其不可回溯特点，很难应付需求的变更，对设计者的要求较高。
Notes: 重视文档，需求说明书，设计书，测试书等等

## Slide 7: 总结
特点 | 优点 | 不足
重视文档 | 便于后续维护 | 更改软件，意味着文档也要随着更新，带来时间成本上的消耗。
规范，清晰的流程 | 角色分工明确，便于管理 | 积极主动性不高，各自完成自己的部分。
 | 设计，需求稳定时就像一台有条不紊运行的机器，效率，质量都非常高 | 由于其不可回溯特点，很难应付需求的变更，对设计者的要求较高。

## Slide 8: 敏捷开发方法
倡导：拥抱变化
敏捷宣言：
人与交互
可工作的软件
客户协作
相应变化
重于
过程与工具
全面的文档
合同谈判
遵循计划
Notes: 之前将的是传统开发方法里的一种瀑布模型。
敏捷思想是针对传统的开发方法，沉重的机器， 创新出来的一种思想。
主张倡导 拥抱变化.
===================================
对人的要求会比较高。
尽可能早的交付一个软件

## Slide 9: Scrum 框架
简介：目前比较流行的一种敏捷思想的实践框架，简单易用
Notes: Scrum 实施的重点是团队领导和需求管理，强调对客户需求的快速反应以及团队的共同协作和自我管理。
Scrum 方法通过将整个开发过程划分为若干个固定时间长度的 Sprint，
在每个 Sprint 结束时得到一个可以执行并演示的产品的增量版本，来推动产品的不断演进，直到最终发布。

## Slide 10
名词：
Sprint（迭代，scrum的基本运行单位）
PB（Product Backlog，待完成产品）
Story Point（故事点，一个估算基本单位）
Burn-Down Chat（燃尽图，统计任务完成情况）

## Slide 11
四个会议（Meeting）：
Planning Meeting（计划会议:细化当前迭代的开发计划)
参加人员：团队成员(如果product owner 能邀请user更好)
主要目标：细化当前迭代的开发计划
Daily Meeting（每日站立会议）
参加人员：团队成员（如果有leader想参加，可以但不能发言）
完成了什么工作，即将完成什么工作，有什么困难
Review Meeting（评审会议）
参加人员：scrum team
给product owner 演示产品
总结当前sprint 完成情况
Daily Meeting（回顾会议）
参加人员：scrum team
Notes: 细化当前迭代的开发计划（通过估算PB story point，来确认此次sprint 能领取的任务)
四个会议贯穿着整个scrum
Daily Meeting（每日站立会议）
完成了什么工作，即将完成什么工作，有什么困难
Review Meeting（评审会议）
1.由product owner 邀请一些利益相关者。
1.确定哪些工作完成了，哪些工作没有完成
Daily Meeting（回顾会议）
检验前一个sprint 人，关系，过程

## Slide 12
三个基本角色（Role）：
Product Owner：(产品负责人）
职责：
决定发布日期和发布内容
维护PB List（产品列表），并设置优先级
接受或者拒绝开发团队的工作成果
Scrum Master
职责：
保证团队资源完全可被利用而且全部是高产出
保证团队成员的良好协作
Scrum Team
职责：
一起分解，评估并承诺完成工作
执行开发，测试等任务，一个迭代中有完全自主权
向PO演示成果
Notes: Scrum Master：教队员如何合理地使用技术，工具。而非代替
1.Scrum master作为team的精神领袖 和product owner 紧密工作在一起，他们可以及时为团队成员提供帮助。
2.主持scrum 三个会议
3.需要关注scrum，哪些任务开始了，哪些完成了，哪些发生了变化。
4.Burn down图需要master
5.建立团队良好的机制（沟通，协作等等）
Scrum Team
自律

## Slide 13: 回顾
Notes: 不断完善，不断改进
1.在迭代过程中，scrum team 一直是核心。（没有领导，PO也不会关注的太细）
2.Scrum master 游离在外，又时时刻刻关注着scrum
3.

## Slide 14: 敏捷是一种思想

## Slide 15
Thank you