## Slide 1: 自我介绍，巴拉巴拉
Notes: 自我介绍完成后的过渡：
相信大家都学过软件工程这门课，但没有实际应用经验，你们无法体会到软件工程 对于软件开发的重要意义
接下去我会在尽可能短的时间内，把我所了解的告诉大家：软件工程是如何在企业中应用的，以及我们的团队工作是怎样的。
介绍下NEWEGG（CMMI 4），CMMI 是一个过程改进框架。最高级别是5（军工，国防应用），NEWEGG 早在10年就达到了4的level

## Slide 2: 开发流程之瀑布模型
过程
产物
Notes: 瀑布模型（传统）
传统的 软件开发流程是一个文档驱动的流程，它将整个软件开发过程划分为顺序相接的几个阶段，每个阶段都必需完成全部规定的任务（文档）后才能够进入下一个阶段
CMMI 介入：CMMI 在每个阶段 都会有一些数据分析，举个例子：同样复杂程度的项目，我们之前平均的需求问题数是8个，但这个项目就有20个。可能我们就需要寻找问题了
（CMMI 最高2五级，军工国防）
过程产生的职位：项目经理，开发，测试，需求分析人（BSA），配置版本库管理员，质量工程师。

## Slide 3: 瀑布模型的优点
过程
优点：
1、直观，清晰，易理解
2、产生很多文档，便于后期更改维护
3、标准的流程可以帮助规避一些风险

## Slide 4: 瀑布模型风险
Chart: 
| 1 | 1.5 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.7 | 3.5
开发进度 | 0 | 1 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3
开发进度
项目进度
原计划交付日期
实际交付日期
集成测试时发现方案缺陷
瀑布模型的风险：
1、设计方案不稳定
2、需求变更时
3、潜在的需求未被发现

## Slide 5: 案例：最好的交通工具
福特公司的创始人Henry Ford先生到处跑去问客户：“您需要一个什么样的更好的交通工具？”几乎所有人的答案都是：“我要一匹更快的马”。
Notes: 这是100年前的故事了，和互联网在当下的处境很像。
这些模型，方法论，可以脱离软件，扩散到生活去

## Slide 6: 总结
特点 | 优点 | 不足
重视文档 | 便于后续维护 | 更改软件，意味着文档也要随着更新，带来时间成本上的消耗。
规范，清晰的流程 | 角色分工明确，便于管理 | 积极主动性不高，各自完成自己的部分。
 | 设计，需求稳定时就像一台有条不紊运行的机器，效率，质量都非常高 | 由于其不可回溯特点，很难应付需求的变更，对设计者的要求较高。
Notes: 重视文档，需求说明书，设计书，测试书等等

## Slide 7: 总结
特点 | 优点 | 不足
重视文档 | 便于后续维护 | 更改软件，意味着文档也要随着更新，带来时间成本上的消耗。
规范，清晰的流程 | 角色分工明确，便于管理 | 积极主动性不高，各自完成自己的部分。
 | 设计，需求稳定时就像一台有条不紊运行的机器，效率，质量都非常高 | 由于其不可回溯特点，很难应付需求的变更，对设计者的要求较高。

## Slide 8: 敏捷开发方法
倡导：拥抱变化
敏捷宣言：
人与交互
可工作的软件
客户协作
相应变化
重于
过程与工具
全面的文档
合同谈判
遵循计划
Notes: 之前将的是传统开发方法里的一种瀑布模型。
敏捷思想是针对传统的开发方法，沉重的机器， 创新出来的一种思想。
主张倡导 拥抱变化.
===================================
对人的要求会比较高。
尽可能早的交付一个软件

## Slide 9: Scrum 框架
简介：目前比较流行的一种敏捷思想的实践框架，简单易用
Notes: Scrum 实施的重点是团队领导和需求管理，强调对客户需求的快速反应以及团队的共同协作和自我管理。
Scrum 方法通过将整个开发过程划分为若干个固定时间长度的 Sprint，
在每个 Sprint 结束时得到一个可以执行并演示的产品的增量版本，来推动产品的不断演进，直到最终发布。

## Slide 10
名词：
Sprint（迭代，scrum的基本运行单位）
PB（Product Backlog，待完成产品）
Burn-Down Chat（燃尽图，统计任务完成情况）

## Slide 11
三个会议（Meeting）：
Sprint（迭代，scrum的基本运行单位）
PB（Product Backlog，待完成产品）
BurnDown Chat（燃尽图，查看任务完成情况）

## Slide 12
三个基本角色（Role）：
Product Owner：(产品负责人）
职责：
决定发布日期和发布内容
维护PB List（产品列表），并调整优先级
接受或者拒绝开发团队的工作成果
Scrum Master
职责：
Scrum Team

## Slide 14
Thank you
Notes:   学习先进的技术
  了解完善的项目流程
    CMMI 4
    敏捷开发
  获得资深专家的悉心指导
  收获丰富的项目开发经验